Инициативный проект

«Газификация Музея 52-ой ракетной дивизии»

(наименование проекта)

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование инициативного проекта (далее – Проект) | Газификация Музея 52-ой ракетной дивизии |
| 1.1. | Место, территория реализации Проекта | Территория Музея 52-ой ракетной дивизии, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 13 |
| 1.2. | Цель и задачи Проекта | Цель Проекта: газификация Музея 52-ой ракетной дивизии (далее – Музей) с установкой газового отопительного оборудования. Задачи Проекта: 1) Разработать проектную документацию по газификации Музея; 2) Провести строительно-монтажные работы: - земляные работы по отрывке и засыпке траншеи для газопровода; - укладка труб газопровода в траншею с проведением сварочных работ и установкой закладных деталей; - подготовка фундамента под котёл; - установка газового котла и счётчика газа; - устройство ограждения газового котла; - установка молниеотвода МС-10; - прокладка трубопроводов отопления от котла к музею и присоединение; - монтаж системы дымоотведения. 3) Произвести присоединение Музея к газораспределительной сети; 4) Осуществить перевод Музея с печного отопления на газ. 5) Осветить ход реализации и результаты Проекта в СМИ (не менее 4-х статей), опубликовать в сети интернет, социальных сетях, сделать репортаж на телевидении (не менее 3-х видеорепортажей). 6) Провести торжественное мероприятие, посвящённое успешному завершению Проекта. |
| 1.3. | Описание Проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект, и обоснование её актуальности, предложений по решению проблемы, описание мероприятий по реализации Проекта) | Музей 52-ой ракетной дивизии – это общественный музей, созданный ветеранами-ракетчиками на базе помещений бывшего командного пункта 52-ой ракетной дивизии, дислоцировавшейся в ЗАТО Звёздный. Это уникальный и единственный музей подобного рода не только в Пермском крае, но и в России, его экспозиции и экспонаты, которые собирали и создавали сами ветераны, жители Звёздного, отражают военную историю и ключевые события России, Пермского края и Звёздного. Ежегодно Музей посещает более 12 000 экскурсантов, среди них жители Звёздного, Пермского края и других регионов. Любой житель Звёздного может посетить Музей бесплатно. Здесь нет сотрудников, экскурсии по Музею проводят сами ветераны-ракетчики на добровольных началах (безвозмездно), Музей существует полностью на благотворительные средства и при имущественной поддержке администрации ЗАТО Звёздный. Содержанием Музея, проведением экскурсий занимаются сами ветераны, проживающие в Звёздном. В настоящее время температурный режим и режим влажности воздуха в Музее не соответствует нормам, т.к. для поддержания температуры используется печное отопление, которое обеспечивается вручную, что очень трудоёмко и финансово затратно для ветеранов-ракетчиков. В помещениях Музея сохраняется большая влажность, что негативно сказывается на экспонатах, создаёт риск для здоровья посетителей и ветеранов-экскурсоводов. Проведение газа и замена печного отопления на газовое не только обеспечит благоприятный температурно-влажностный режим в помещениях Музея, но и повысит безопасность сотрудников и посетителей. Этапы решения проблемы: - заключение договора с Пермским районным филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь» на проектирование и строительство газопровода внутри границ земельного участка, а также до газопотребляющего оборудования; - приобретение газового оборудования; - заключение договора о подключении к газопроводу и установке котла; - прокладка отопительной магистрали от котла к Музею. |
| 1.4. | Описание ожидаемых результатов реализации Проекта | Музей присоединён к газораспределительной сети. В Музее установлено газовое отопительное оборудование. Музей переведён с печного отопления на газ. Температурно–влажностный режим в помещениях Музея приведён к нормативным показателям. Помещения Музея приведены в нормативное состояние. Обеспечена безопасность (в том числе пожарная) музейных экспонатов, сотрудников и посетителей Музея. Снизились затраты по оплате коммунальных услуг. Обеспечена сохранность Музея и его экспонатов как уникальных военно-исторических объектов. Рост количества посетителей Музея |
| 1.5. | Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при возможности определить количество человек) | Жители и гости ЗАТО Звездный, экскурсионные группы жителей Пермского края и других регионов Российской Федерации (более 10 000 человек в год) |
| 1.6. | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Музей доступен для посещений жителей ЗАТО Звёздный, Пермского края и других регионов. Источник дальнейшего содержания – бюджет ЗАТО Звёздный, средства ПРОО «Ветераны 52-ой ракетной дивизии» |
| 1.7. | Сроки реализации Проекта (начало и окончание) | Январь – ноябрь 2022 года |
| 1.8. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации Проекта | При реализации Проекта будут привлечены волонтёры (члены ПРОО «Ветераны 52-ой ракетной дивизии», жители ЗАТО Звёздный) в количестве 20 человек для выполнения работ: - расчистка трассы газопровода от растительности; - подготовка мест установки отопительного оборудования; - уборка и погрузка строительного мусора. Финансовая поддержка Проекта будет оказана: - членами ПРОО «Ветераны 52-ой ракетной дивизии, жителями ЗАТО Звёздный; - индивидуальными предпринимателями Звёздного; - юридическими лицами, в том числе ООО «Электрообогревстрой». |
| 1.9. | Сведения об инициаторе Проекта (ФИО, должность (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты) | Дежин Юрий Евгеньевич - Председатель Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-ой ракетной дивизии», +7(912)783-13-94, е-mail: 52rd@rambler.ru |
| Обоснование стоимости Проекта |
| 2. | Общая стоимость Проекта (с НДС), в том числе: | 2 067 793,63 рублей |
| 2.1. | софинансирование Проекта в объёме не более 90 (75)% стоимости Проекта | 1 861 014,27 рублей |
| 2.2. | софинансирование Проекта в объёме не более 10 (25)% стоимости Проекта, в том числе | 206 779,36 рублей |
| 2.2.1. | денежные средства бюджета ЗАТО Звёздный (0,1%) | 206,78 рублей |
| 2.2.2. | денежные средства граждан (98,5 %) | 203 677,67 рублей |
| 2.2.3. | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (1,4%) | 2 894,91 рублей |
| Способ получения результатов рассмотрения инициативного проекта | Направить по почте по адресу: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Алтайская, д. 2, корп.2 и по электронной почте: 52rd@rambler.ru |

Председатель Пермской региональной общественной организации

«Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана  Хмельницкого

II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии»                                    _______________ / Дежин Юрий Евгеньевич

подпись